Для сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения ежегодно проводится ремонт дорог общего пользования местного значения.  В 2022 году будут проведены следующие виды работ:

План

автомобильных дорог общего пользования местного

значения, подлежащих ремонту за счет средств областного

и местного бюджетов (1 этап)

| № п/п | Наименование администрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | Протяжённость км. | Окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |
| 1 | администрация сельского поселения Большеполянский сельсовет - с. Большая Поляна, ул. Потамбовская | 1,810 | 15.07.2022 г. |
| 2 | администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет -с. Вторые Тербуны, ул. Московская -с. Вторые Тербуны, пер. Молодежный | 0,805 0,850 |  |
| 3 | администрация сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет -с. Марьино-Николаевка, ул. Школьная | 0,350 |  |
| 4 | администрация сельского поселения Борковский сельсовет -с. Борки, ул. Лесная | 0,500 |  |
| 5 | администрация сельского поселения Покровский сельсовет -с. Покровское, ул. Филатовка | 1,200 |  |
| 6 | администрация сельского поселения Зареченский сельсовет с. Заречное, ул. Центральная | 0,410 |  |
| 7 | администрация сельского поселения Березовский сельсовет -с. Березовка, ул. Денисовка | 0,460 |  |
|  | Ремонт щебеночного покрытия |  |  |
| 8 | администрация сельского поселения Зареченский сельсовет - д. Усть - Юрское | 1,0 |  |
|  | ИТОГО асфальтобетонного покрытие | 6,385 |  |
|  | ИТОГО ремонт щебеночного покрытия | 1,0 |  |

Ремонта автомобильных дорог общего пользования местного

значения, подлежащих ремонту за счет средств  местного бюджет

(2 этап)

| № п/п | Наименование администрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | м² | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | администрация сельского поселения Вислополянский сельсовет - с. Вислая Поляна, ул. Садовая -д. Дуброво, ул. Гудовка | 1225 2275 | 15.08.2022 |
| 2 | администрация сельского поселения Казинский сельсовет -д. Никольское, ул. Лесная -д. Никольское, ул. Центральная -д. Михайловка, ул. Осенняя | 1050 700 700 |  |
| 3 | администрация сельского поселения Новосильский сельсовет -с. Новосильское, ул. Заречная | 4200 |  |
| 4 | администрация сельского поселения Озерский сельсовет -с. Каменка, ул. Луговая -с. Озерки, ул. Запрудная | 1750 1400 |  |
| 5 | администрация сельского поселения Покровский сельсовет -д. Грязновка, Лесная | 1750 |  |
| 6 | администрация сельского поселения Солдатский сельсовет с. Солдатское ул. Нахаловка | 350 |  |
| 7 | администрация сельского поселения Тербунский сельсовет -д. Малые Борки, ул. Школьная -д. Васильевка, ул. Хуторская -д. Васильевка, ул. 8 Марта -с. Тербуны, ул. Осенний проезд | 2415 822,5 1140 1050 |  |
|  | администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет -с. Бурдино, ул. Фирсовка | 1925 |  |
| 7 | администрация сельского поселения Тульский сельсовет -с. Хутор Березовка, ул. Западная -с. Хутор Березовка, ул. Зеленая | 2450 700 |  |
| 8 | администрация сельского поселения Урицкий сельсовет -с. Урицкое, ул. Третья Сотня | 3500 |  |
|  | ИТОГО | 29 402,5 |  |

План

Ремонта автомобильных дорог общего пользования местного

значения, подлежащих ремонту за счет средств местного бюджета

(3 этап)

| № п/п | Наименование администрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | м² | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия |  |  |
| 1 | администрация сельского поселения Кургано-Головинский сельсовет -с. Марьино-Николаевка, ул. Молодежная и часть ул. Садовая -с. Марьино-Николаевка, ул. Южная и соединение с ул. Центральная | 1131 1400 | 01.08.2022 |
| 2 | администрация сельского поселения Солдатский сельсовет -д. Петровское, ул. Центральная | 1464,5 |  |
| 3 | администрация сельского поселения Тербунский сельсовет -с. Тербуны, ул. Мира -с. Тербуны, ул. Гвардейская | 3804 867 |  |
|  | ИТОГО | 8666,5 |  |