Для сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения администраций Тербунского муниципального района ежегодно ведутся работы по ремонту дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах муниципального образования.

В 2023 году планируется провести данные мероприятия по следующим населенным пунктам.

 (1 этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеадминистрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | м² | Дата завершения |
|  | **Ремонт асфальтобетонного покрытия** |  |  |
| 1 | администрация сельского поселения Березовский сельсовет***- д. Ивановка, ул. Центральная*** | 1910 | до 01.07.2023 г. |
| 2 | администрация сельского поселения Большеполянский сельсовет***-с. Большая Поляна, ул. Московская*** | 2747,5 |
| 3 | администрация сельского поселения Казинский сельсовет***-с. Казинка, ул. Луговая*** | 1705 |
| 4 | Администрация сельского поселения Солдатский сельсовет***-д. Петровское, ул. Гудовка******-д. Петровское, ул. Гудовка (участок №2)*** | 32562375 |
| 5 | администрация сельского поселения Тербунский сельсовет***-с. Тербуны ул. Дубовая Роща******-с. Тербуны ул. Полевая*** | 2115,51080 |
| 6 | администрация сельского поселения Тульский сельсовет***-пос. Райский, ул. Новая*** | 2176 |
|  | ***ИТОГО*** | ***17365*** |  |

(2 этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование администрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | м² | Дата завершения |
|  | ***Администрация сельского поселения Березовский сельсовет***-с. Березовка ул. Засосенка-д. Олымовка от ул. Центральная д. Ивановка до д. Олымовка (ручей Олымчик)  | 1900,54370 | до 15.07.2023 г. |
|  | ***Администрация сельского поселения Большеполянский сельсовет***-с. Малиновая Поляна ул. Лесная | 750 |
|  | ***Администрация сельского поселения Борковский сельсовет***-д. Алешки ул. Речная-с. Борки Садовая | 1120490 |
|  | ***Администрация сельского поселения Вислополянский сельсовет***-с. Вислая Поляна ул. Садовая | 1440 |
|  | ***Администрация сельского поселения Зареченский сельсовет***- с. Заречное ул. Печерского | 855 |
|  | ***Администрация сельского поселения Казинский сельсовет***-с. Казинка ул. Заречная-с. Казинка ул. Луговая-с. Михайловка ул. Садовая | 1540555960 |
|  | ***Администрация сельского поселения Новосильский сельсовет***-с. Новосильское, ул. Островского | 1897 |
|  | ***Администрация сельского поселения Озерский сельсовет***-с. Каменка, ул. Парыш | 1725 |
|  | ***Администрация сельского поселения Покровский сельсовет***-с. Покровское ул. Филатовка  | 381 |
|  | ***Администрация сельского поселения Солдатский сельсовет***-с. Солдатское ул. Рогожки | 1665 |
|  | ***Администрация сельского поселения Тербунский сельсовет***-с. Тербуны, ул. Заповедная | 2765 |
|  | ***Администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет***-с. Бурдино, ул. Хатетовка-с. Бурдино ул. Журавлевка-с. Яковлево ул. Молодежная-д. Островок ул. Лесная | 1627,515902100420 |
|  | ***Администрация сельского поселения Урицкий сельсовет***-с. Урицкое, ул. Елецкая | 1414 |
|  | **ИТОГО** |  **29 565** |  |

(3 этап)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеадминистрации сельского поселения, населенного пункта, улицы | м² | Дата завершения |
|  | **Ремонт асфальтобетонного покрытия** |  |  |
| 1 | администрация сельского поселения Вислополянский сельсовет***- с. Вислая Поляна, ул. Центральная*** | 1489 | До 01.07.2023г. |
| 2 | администрация сельского поселения Кургано- Головинский сельсовет***-с. Марьино – Николаевка, ул. Ферма*** | 2399,5 |
| 3 | администрация сельского поселения Тербунский сельсовет***-с. Тербуны, ул. Южная******-д. Васильевка, ул. Молодежная*** | 771,01566,5 |
| 4 | Администрация сельского поселения Покровское сельсовет***-с. Покровское, ул. Молодежная*** | 880 |
| 5  | Администрация сельского поселения Тульский сельсовет***-с. Хутор Березовка, ул. Луговая*** | 797,5 |
| 6 | Администрация сельского поселения Урицкий сельсовет-с. Урицкое ул. Шестая Сотня | 4444 |
|  | ***ИТОГО*** | ***12 346,5*** |  |