Приложение 2

к методическим рекомендациям

по разработке региональной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Выписка из технического паспорта многоквартирного дома

| № п\п | Адрес МКД | Общая площадь МКД | отопление | ХВС | ГВС | Электроснабжение | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ |  |
|  |  | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт*ч/м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ул.Юбилейная 3 а | 1002,0 | инд. | инд | центр | отсутст | - | - | центр | отсутст |  |
| 2 | ул.Дзержинского, 4 | 621.2 | инд. | инд | центр | отсутст | - | - | центр | отсутст |  |

Глава администрации сельского поселения Тербунский сельсовет                                                                      И.В.Черникова

6. Мероприятия программы

| Перечень многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД | Плановая дата завершения работ |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
| Администрация сельского поселения Тербунский сельсовет |  |
| 1 | ул.Юбилейная, 3 а | 1982 г. |  | кирп | 2 | 3 | 1002,0 | 917,9 | 917..9 | 34 | К.рем | 2189706 | 846496 | 507377 | 507377 | 328456 | 2185 | 3500 | 4кв. 2013 |  |
| 2 | ул.Дзержинского, 4 | 1990 г. | - | кирп | 2 | 1 | 621.2 | 507.8 | 507.8 | 32 | К.рем | 1906080 | 736852 | 441658 | 441658 | 285912 | 3066 | 4500 | 4кв. 2013 |  |
| 3 | Итого: |  |  |  |  | 1623.2 | 1425.7 | 1425.7 | 66 | К.рем | 4095786 | 1583348 | 949015 | 949015 | 614368 | 5251 | 8000 |  |  |

Глава администрации сельского поселения Тербунский сельсовет                                            И.В.Черникова

|  | Приложение 3 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов |
| --- | --- |
| РАСШИРЕННЫЙ Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт крыши | Ремонт фундамента | Энергетическое обследование дома | Рем электроснабжения | Ремонт системы водоотведения | Утепление и ремонт фасадов |
|  |  | руб. | руб. | кв.м. | руб. | Куб.м | Руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Администрация сельского поселения Тербунский сельсовет |
| 1 | ул.Юбилейная 3 а | 2189706 | 96557 | 1040 | 1851119 | - | - |  | 42000 |  |  |  | 96557 | 680 | 200030 |
| 2 | ул.Дзержинского, 4 | 1906080 | 253127 | 673 | 1518836 | 88 | 65318 |  | 42000 |  | 253127 |  | - | 135 | 26799 |
|  | Итого: | 4095786 | 1218684 | 1713 | 3369955 | 88 | 65318 |  | 84000 |  | 253127 |  | 96557 | 805 | 226829 |

Глава администрации сельского поселения Тербунский сельсовет                                           И.В. Черникова

Приложение 2

к методическим рекомендациям

по разработке региональной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ул.Юбилейная, 3 а | 1002,0 | 34 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2189706 | 2189706 |
| 2 | ул.Дзержинского, 4 | 621.2 | 32 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1906080 | 1906080 |
| 3 | Итого: | 1623.2 | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4095786 | 4095786 |

Глава администрации сельского поселения Тербунский сельсовет                                                  И.В.Черникова

Приложение 1

к методическим рекомендациям

по разработке региональной адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов

| Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |
| --- |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт подвальных помещений | утепление и ремонт фасадов | ремонт фундаментов | Энергетическое обследование |
|  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ул.Юбилейная 3 а | 2189706 | 96557 | = | 1040 | 1851119 |  |  |  |  | 680 | 200030 |  |  | 42000 |
| 2 | ул.Дзержинског, 4 | 1906080 | 180027 | 73100 | 673 | 1518836 |  |  |  |  | 135 | 26799 | 88 | 65318 | 42000 |
| 3 | Итого: | 4095786 | 276584 | 73100 | 1713 | 3369955 |  |  |  |  | 3369955 | 226829 | 88 | 65318 | 84000 |

Глава администрации сельского поселения Тербунский сельсовет                               И.В.Черникова